福建卫生职业技术学院

东南门入口处绿化种植工程

招

标

文

件

招标编号：后勤2017008号

招 标  单 位: 福建卫生职业技术学院

2017年8月

注：各投标人应关注福建卫生职业技术学院网站公告（http://www.fjwx.com.cn/）、相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。
地    址：福建卫生职业技术学院后勤管理处（行政楼二楼）

电    话：0591-22869936    邮  编：350101

电子邮箱:904190152@qq.com

总  目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	5

1. 投标须知前附表	5

2.招标文件的组成	6

3.对投标人的要求	6

4.对投标文件的要求	7

5. 投标报价	7

6.开标、评标、定标	7

7.履约保证金	8

8.工期要求	8

9.垃圾处理	8

10.材料(设备)供应方式	8

11.工程保修	8

12.付款方式	8

第三章   建设项目施工合同	9

1.工程概况及综合说明	9

2.工程承包范围	9

3.施工工期	9

4.工程质量	10

5.材料(设备)供应方式	10

6.合同价格与支付方式	11

7.垃圾处理	11

8.安全文明施工	11

9.缺陷责任期与保修	11

10.发包人义务	11

11.承包人义务及违约责任	12

12争议及解决办法	12

13.其他	13

第四章  合同附件	14

第五章  投标文件格式	15

# 第一章 招标公告

后勤2017008号

本招标项目为福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化种植工程，建设单位为福建卫生职业技术学院，建设资金来源自筹，招标人为福建卫生职业技术学院。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行招标。

- 工程名称：

福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化种植工程

二、项目概况和招标范围

1、建设地点：福建卫生职业技术学院东南门入口处（闽侯荆溪关口366号）

2、工程招标控制价：38218元（本项目采用固定总价）。

3、招标范围和内容：福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化工程等内容（具体详见平面示意图与工程量清单）。

4、工期要求：7日历天，具体开工日期以招标人通知为准。

5、工程质量要求：符合《城市绿化工程质量验收规程》

三、招标方式：校内公开招标

- 投标人资质要求:

本招标项目要求投标人须为独立法人资格的企业，且具备含有园林绿化经营范围的合格有效的企业法人营业执照，并具备有效的《施工企业安全生产许可证》。

五、报名截止时间：2017年9月4日17:00（投标人在网上下载招标文件）

六、开标时间与地点：

投标文件递交截止时间：2017年9月5日9:30

开标时间：2017年9月5日9:40

福建卫生职业技术学院行政楼四楼会议室

七、报名方式：

邮箱报名：投标人必须于报名截止时间之前进行报名。参加报名的投标人应于2017年9月4日17：00前将报名材料传至邮箱：904190152@qq.com，邮件主题须注明“东南门入口处绿化种植工程报名”，报名材料含企业营业执照、投标代表及联系电话等。

- 八、递交投标文件：投标人必须于投标截止时间前到报名地点（福建卫生职业技术学院后勤管理处(行政楼208)提交密封的投标文件并现场签字确认。

- 注：

1.本次招标实际工程量以招标人提供的平面示意图与工程量清单为参考，以各投标人实际自行勘察结果为准，各投标人应关注福建卫生职业技术学院网站（http://www.fjwx.com.cn/），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

2. 以上投标人若不足叁家，但有贰家应标，经学院招评标委研究确定后可改为竞争性谈判。

联系人：彭老师 曾老师  0591-22869936

福建卫生职业技术学院

# 2017年8月29日

# 第二章 投标须知

# 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称:福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化种植工程 |
| 2 | 预算造价：38218元 资金来源：自筹 |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标范围: 福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化种植工程等内容。 |
| 5 | 工期要求:7日历天，具体开工日期以招标人通知为准。 |
| 6 | 质量要求: 符合《城市绿化工程质量验收规程》 |
| 7 | 投标文件份数: 投标文件须提供正本一册，副本三册，并在封面标明项目名称、投标人名称及“正本”或“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件正副本必须用胶装成册并逐页加盖投标单位公章和骑缝章。未按要求编制并胶装成册的，将被视为无效投标文件。 |
| 8 | 合同价格方式: 本项目采用固定总价。 |
| 9 | 履约保证金：/。 |
| 10 | 发布招标公告时间：2017年8月29日至2017年9月4日 注：本次招标实际工程量以平面示意图与工程量清单为参考，以各投标人实际自行勘察结果为准。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间：2017年9月5日9:30 地点:福建卫生职业技术学院后勤管理处(行政楼208) |
| 12 | 开标时间：2017年9月5日9:40 开标地点: 行政楼四楼会议室 报名方式： 邮箱报名：投标人必须于报名截止时间之前进行报名。参加报名的投标人应于2017年9月4日17：00前将报名材料传至邮箱：904190152@qq.com，邮件主题须注明“东南门入口处绿化种植工程报名”，报名材料含企业营业执照、投标代表及联系电话等。 递交投标文件：投标人必须于投标文件递交截止时间前30分钟内到报名地点（福建卫生职业技术学院后勤管理处(行政楼208)提交密封的投标文件并现场签字确认。 投标单位投标代表持本人身份证原件与法定代表人授权书复印件（或法人代表介绍信）到后勤管理处参加核验。投标单位未准时派上述人员持相关证件到后勤管理处参加核验的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。（企业营业执照原件、企业资质证书原件及施工企业安全生产许可证原件备查，投标文件与原件不相符的作废标处理。） |
| 13 | 投标人资质要求: 投标人须为独立法人资格的企业，且具备含有园林绿化经营范围的合格有效的企业法人营业执照，并具备有效的《施工企业安全生产许可证》。 |
| 14 | 评标办法：采用最低评标价法确定中标人（投标人须实质上响应招标文件要求），若投标人报价相同，则以抽签确定中标人（以上投标人若不足叁家，但有贰家应标，经学院招评标委研究确定后可改为竞争性谈判）。 |
| 15 | 签订合同时间：中标人领取中标通知书后5个工作日内。 |
| 16 | 其他： - 施工前，中标人应按招标人要求负责清场，工程结束后将工程垃圾清理干净，垃圾及时外运（外运场地须为环保等相关部门指定的规范场地）。以上费用均考虑在投标报价中。移交场地时，应保证招标人可正常使用，招标人无须再增加其它工程费用。 - 2、各投标人的报价皆为含税、规费、安全文明措施费等一切费用的包干价格，即为合同价款，后期不做任何调整。结算时按合同价款进行审核结算。 3、本工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。 4、现场勘察：本项目不组织现场踏勘，投标人可自行踏勘现场，费用自理。 5、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

# 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

# 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

# 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

      - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

# 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1本招标工程采用固定总价合同。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、工程量清单、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

投标人填写投标报价。

# 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于投标须知前附表中规定的开标时间在行政楼四楼会议室举行。

6.1.2投标代表持本人身份证原件与法定代表人授权书复印件（或法人代表介绍信）到后勤管理处参加核验。投标单位未准时派上述人员持相关证件到后勤管理处参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。（企业营业执照原件、企业资质证书原件及施工企业安全生产许可证原件备查，投标文件与原件不相符的作废标处理。）

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录。

6.2评标办法和标准：详见投标须知前附表。

# 7.履约保证金

7.1本工程履约保证金  /。

# 8.工期要求

工期要求：7日历天，具体开工日期以招标人通知为准。

# 9.垃圾处理

中标人负责清理本工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由招标人确认垃圾已经处理完毕才能进行验收。

# 10.材料(设备)供应方式

材料、设备均由中标人采购、保管，主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在本工程中使用。

附件1:主要材料设备参考品牌明细表

无

# 11.工程保修

无

# 12.付款方式

工程竣工验收合格且承包人提交完整的竣工验收资料后，发包人支付合同价的97%，剩余3％作为工程质量保证金，工程保修期满12个月后支付。质保期内如有返修，发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。

# 第三章   建设项目施工合同

本合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

合同编号：

发包人：福建卫生职业技术学院

承包人： 填写中标方全称

根据  年  月  日 填写招标编号   招标结果，承包人以     元中标，为了确保工程质量，更好地完成该工程，现就         填写工程名称     签订如下合同：

##### 1.工程概况及综合说明

1.1 工程名称：         填写工程名称

1.2 建设地点：福建卫生职业技术学院东南门入口处

1.3 承包人资质等级：

1.4 工程预算：           元，中标价：            。

1.5 承包人项目负责人及联系电话：                              （投标文件中所列）

##### 2.工程承包范围

本工程主要内容有：

##### 3.施工工期

具体开工日期以发包人通知为准。

3.1施工工期：

3.1.1要求合同总工期：   7  日历天

3.1.2有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行

3.1.2.1因下雨等天气因素，发包人根据实际情况认为不符合施工条件或影响施工效果的，发包人可要求承包人暂停施工，工期顺延。

3.1.3因发包人原因导致工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经发包人代表确认、工期相应顺延

3.1.3.1设计变更、工程量变化

3.1.3.2发包人不能按约定期限提供开工条件

3.1.3.3不可抗力

3.1.3.4合同中约定的其它非承包人原因的停工

3.1.3.5上述情况发生后２天内，承包人就延误的内容和因此发生的经济支出，向发包人提出书面报告。发包人代表在收到报告后２天内予以确认、答复。

3.1.4因承包人原因导致工期延误

3.1.4.1因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天承包人应向发包人支付违约金人民币  500 元，由发包人直接从工程款中扣抵。

3.1.4.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10％。

3.1.4.3承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

##### 4.工程质量

4.1 工程质量标准必须符合《城市绿化工程质量验收规程》。

4.2 承包人必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3 因承包人原因造成工程质量未达到合格或未通过验收的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量合格为止，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由承包人负责。整改时间由发包人酌情确定。承包人拒不整改或在3日历天内未书面响应，发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担。

##### 5.材料(设备)供应方式

5.1 材料、设备均由承包人采购、保管，主要材料进场前须经发包人认可，否则不得在本工程中使用。

5.2 材料、设备在用于工程之前，承包人必须向发包人提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，承包人还必须向发包人提交国标产品的证明材料。

5.3 发包人对材料、设备质量有疑义的,有权将该材料、设备送相关资质单位进行检验,合格者方可用于工程，不合格者将被清除出施工现场。检验合格，检验费用由招标方负责，检验不合格，则检验费用由承包人负责。

##### 6.合同价格与支付方式

6.1 总价合同。合同价为     。

6.2 工程竣工验收合格且承包人提交完整的竣工验收资料后，发包人支付合同价的97%，剩余3％作为工程质量保证金，工程保修期满12个月后支付。质保期内如有返修，发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。

6.3 付款前承包人均须提供正式的税务发票及相关申请材料等，公对公银行转账。

##### 7. 垃圾处理

承包人负责清理本工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由发包人确认垃圾已经处理完毕才能进行验收。

##### 8.安全文明施工

承包人在施工期间应加强管理人员和施工人员的安全教育，时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免施工现场人员的安全受到威胁。承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

##### 9. 缺陷责任期与保修

10.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格日期起12个月。

10.2 质量保证金

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，质量保证金为工程竣工结算价款的3%。

10.3保修责任

工程保修期为：12个月，按国家现行规定执行。

10.4修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在接到修理通知之时起24小时内派人修理,否则,发包人可委托其它单位或人员修理。因承包人原因造成返修的费用，发包人从质保金内扣除，不足部分，由承包人支付。

#### 10.发包人义务

11.1 提供该工程相关资料。

11.2 保证现场道路通畅、场地平整，并负责电通、水通。

11.3 施工过程如遇需协调解决事宜应全力配合。

11.4 发包人具备开工许可条件后通知承包人进场。

#### 11.承包人义务及违约责任

12.1 按期、保质保量完成发包人要求的工作。

12.2 委派      为该项目的负责人，身份证号码：         ，联系电话：       。保证项目负责人根据工作需要及时到位，不更换，否则视同违约。项目负责人未到位或擅自更换的每次支付违约金1000元人民币。若因特殊情况，确需更换的，须事先征得发包人书面同意并更换同等或更高资历的人员。违约金从各阶段施工费中直接扣除。

12.3 合同生效后，承包人未按合同约定开工，超过5天，发包人有权单方解除合同，承包人应按发包价的 5 %向发包人支付违约金。

12.4 承包人如有下列行为之一视为违约，发包人有权单方解除合同，承包人应当承担违约责任，承包人应当向发包人支付违约金为发包价的5 %。若承包人给发包人造成损失的，承包人还需另行承担违约责任。如所用的材料、设备不符合图纸和招标文件要求的，相应的材料、设备费用以及人工费等承包人应赔偿给发包人。

12.4.1 所提供的材料、配件与投标文件的承诺不相符；

12.4.2 不能达到《招标文件》及投标承诺的要求；

12.4.3 承包人违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

12.4.4 将项目转包他人、违法分包或允许他人挂靠；

12.4.5 承包人违反双方签署合同书的其他主要条款。

12.5 除因不可抗拒因素外，承包人不能按合同约定时间完工，每延误一天，承包人应向发包人支付违约金500元/天。延误超过30天，发包人有权解除合同，承包人还应赔偿发包人的损失。

12.6 对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同或工期延长的，双方根据客观情况协商处理。

12.7 承包人应付的违约金和赔偿金，发包人有权直接从应付的工程款中扣除，若工程款不足赔付的，承包人还需另行赔付。

12.8 因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

12.9 若承包人违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，发包人除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以100元～10000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中扣除。施工过程中由于落实安全、文明施工措施不力所引发的一切人身和财产的损失及场地周边建筑物、生态工程遭受破坏均由承包人承担，与发包人无关。

#### 12.争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向发包人所在地的人民法院提起诉讼。

#### 13.其他

14.1 本合同双方签署的地址即为双方确认的住所地，本合同履行过程中所有文件资料一经邮寄此地址即视为可送达，任何一方如变更上述已确认的地址，应及时书面通知对方。

14.2 因发生超级台风、特大洪水等不可抗因素导致合同不能正常履行的，双方另行协商解决。

14.3 本合同与投标文件发生矛盾时，优先适用本合同。

14.4 本合同自双方签字盖章后生效。合同生效后如需变更合同条款，须双方协商同意。

14.5 本合同若有未尽事宜，可协商解决。作为合同附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.6 本合同一式陆份，具同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：福建卫生职业技术学院             承包人：

（公章）                             （公章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

- 地  址：闽侯荆溪关口366号               地  址：

- 邮政编码： 350101                    邮政编码：

电  话：0591-22869936                  项目负责人：

电     话：

开户银行：

账  号：

# 第四章  合同附件

## “合同附件”内容见《通用本》

# 第五章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、法定代表人授权书（或法人代表介绍信）原件、企业资质证书原件及施工企业安全生产许可证原件备查，无需封入投标文件袋中。

投标文件必须装订成册（正本一册，副本三册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本一份，副本三份，否则作废标。

投标文件外包装封面

项目名称：福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化种植工程

招标编号：后勤2017008号

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

项目负责人姓名：        联系电话：

投标日期 ：2017年   月   日

封面

投  标  文  件

（  正  本）

项目名称：福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化种植工程

招标编号：后勤2017008号

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

项目负责人姓名：           联系电话：

投标日期 ：2017年   月   日

目  录

- 封面

- 目录

- 投标书（格式附后）

- 主要材料设备选用品牌表（格式附后）

- 法人介绍信或法定代表人授权书（格式附后）

- 法人代表身份证复印件

- 投标代表身份证复印件

- 项目负责人身份证复印件

- 《企业营业执照》复印件加盖公章

- 《企业资质证书》复印件加盖公章

- 《企业安全生产许可证》复印件

- 工程承诺函【投标人须据实填写“工程承诺函”，若有虚假，不但本次投标按废标处理，而且将永远取消该公司在我校的投标资格。】（格式附后）

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成册（正本一册，副本三册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本一份，副本三份，否则作废标。

投    标    书

后勤2017008号

福建卫生职业技术学院(招标人):

- 根据已收到的福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化种植工程（招标编号：后勤2017008号）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件及其有关要求后，我方愿以人民币

- 元造价办理工程结算（具体结算办法按第三章合同专用条款7要求计算），并按招标文件要求承包上述工程的施工和保修。

２. 一旦我方中标，我方保证在开标后三个工作日内到贵校财务处交纳履约保证金、到贵校后勤管理处领取中标通知书,并于领取中标通知书后5个工作日内到贵校签订施工合同。

3．一旦我方中标，我方保证在        日历天内竣工并移交整个工程，工程质量达到     标准。

4.贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标单位：（公章）

投标代表：（签字）

年    月    日

主要材料设备选用品牌表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 选用品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

投标代表：（签字）

年    月    日

法定代表人授权书

福建卫生职业技术学院：

（投标人全称）法定代表人

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的 福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化种植工程（招标编号：后勤2017008号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任；授权         （项目负责人姓名）为贵校组织的福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化种植工程（招标编号：后勤2017008号 ）的项目负责人，若本公司中标，则项目负责人代表本公司负责本项目的现场管理。

投标代表和项目负责人无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：

身份证号：                        联系电话：

项目负责人（印刷体）：              性别：

身份证号：                          联系电话：

投标人：（全称并加盖公章）

详细通讯地址：                                     邮政编码:

法定代表人（签名）：

投标代表（签名）：

项目负责人（签名）：

日     期：

工程承诺函

福建卫生职业技术学院东南门入口处绿化种植工程

后勤2017008号

福建卫生职业技术学院:

本公司承诺：

（1）截至本项目开标时间，本公司在贵校内没有中标价50万元（含）以上未完工（完工是指校内招标人已验收）的在建工程。

（2）本公司及本公司委托的投标代表在贵校无不良记录（不良记录是指做过虚假承诺、拒缴履约保证金、拒签合同、不履行合同等）。

（3）本公司一旦中标，将自行处理在施工过程中因施工产生的一切纠纷。

若发现以上承诺虚假，贵校可按废标处理，没收投标保证金或履约保证金，并永久取消本公司在贵校的投标资格。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

投标代表：（签字）

年     月    日

主要实质性条款

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

- 投标人资质不符合招标文件要求；

- 未在投标截止时间前送达的投标文件；

- 《法定代表人授权书》上的投标单位、法人代表、项目负责人、投标代表不一致的；

- 投标文件未装订成册；

- 投标文件份数不符合招标文件要求的（（正本一册，副本三册）；

- 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；

- 投标报价不符合招标文件要求的；

- 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

- 一个投标人不止投一个标；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

- 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。